数智中心系统

前端架构改造方案

多页面应用（MPA） → Vue3 SPA + Element Plus

版本：V1.0

日期：2026-09-21

策略：新旧共存，逐页迁移

# 一、文档目的

本文档对现有系统的前后端结构进行分析，论证将多页面（MPA）前端改造为 Vue3 SPA + Element Plus 架构的可行性，并给出"新旧共存、逐页迁移"的具体实施方案、标准迁移流程、页面迁移批次建议以及风险与回滚方案，作为后续改造工作的技术依据。

# 二、现状分析

## 2.1 技术栈现状

| 层级 | 现状技术 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 后端 | Node.js + Express | 服务入口 server.js，业务路由已拆分至 routes/ 目录，采用工厂函数注入依赖 |
| 数据库 | MySQL + MSSQL | 主业务库 MySQL，另接 MSSQL 等外部数据源 |
| 前端 | 多页面应用（MPA） | 约 40 个独立 HTML 文件，页面内联 <style> 与 <script>，使用原生 fetch 调用接口 |
| 页面分发 | routes/pages.routes.js | 集中维护"访问路径 → 权限中间件 → HTML 文件"映射，通过 sendFile 返回页面 |
| 鉴权 | Cookie 会话（sid） | 服务端内存 Map 存储会话，HttpOnly Cookie，有效期 24 小时 |
| 接口风格 | REST JSON（/api/*） | 前后端已通过 JSON 接口解耦 |

## 2.2 页面组织与分发

- 每个业务页面对应项目根目录下一个独立 HTML 文件（如 user-management.html、suppliers.html）。

- pages.routes.js 以数据驱动方式统一注册页面路由，并按模块挂载页面级权限中间件（requireAuthPage / requireAdminPage / requirePermissionPage）。

- 导航页 nav-sidebar.html 为登录后的默认首页（路由 /），各业务页面通过普通超链接互相跳转。

## 2.3 鉴权机制

- 登录成功后由服务端写入 HttpOnly Cookie：sid；同源的页面请求与 fetch 请求自动携带。

- 页面级中间件：未登录重定向到 /login；非管理员访问管理页返回 403。

- 接口级中间件：requireAuth / requirePermission 在每个 /api/* 接口上独立校验，权限点存储于 user_permissions 表，admin 用户拥有全部权限。

- 现有功能权限点包括：print、logs、dashboard、template_admin、operation_logs、training_records、supplier_qualifications、workflow_design、ocr_recognize、ocr_template_design、backup_management、instrument_meter、coa_report 等。

## 2.4 现存主要问题

- 每个 HTML 页面重复维护一套按钮、表格、弹窗、表单样式与交互代码，维护成本高。

- 页面间跳转是整页刷新，体验不连贯，公共布局（侧边栏、顶栏）无法复用。

- 前端逻辑以全局函数 + onclick 内联事件为主，难以复用、难以测试、难以做状态管理。

- 无构建体系，无法使用 ES Module 生态与组件库，复杂交互（工作流设计器、OCR 模板设计等）实现成本高。

# 三、可行性分析

## 3.1 结论

可行。现有系统具备渐进式改造的全部条件，推荐采用"Vue3 SPA 与旧 HTML 共存、单页面逐个迁移"的方式，后端 API 与鉴权体系无需改动。

## 3.2 可行性依据

- 前后端已经 JSON 解耦：所有 HTML 页面仅通过 /api/* 接口获取数据，迁移为 Vue 组件时接口层完全复用。

- 鉴权基于同源 Cookie：SPA 的 axios/fetch 同源请求自动携带 sid，无需改造鉴权体系；仅需把"页面跳转 /login"替换为前端路由守卫。

- 页面之间无耦合：每个 HTML 页面独立，迁移任意一个页面不影响其他页面，可随时上线。

- 重复代码可被组件库消除：大量重复的表格、弹窗、表单样式可直接由 Element Plus 的 el-table、el-dialog、el-form 替代。

# 四、总体策略：新旧共存、逐页迁移

在现有 Express 服务内新增一个独立的 Vue3 前端应用（前缀 /app/），与旧多页 HTML 同时提供服务。新旧前端共用同一套后端接口与同一个 sid 会话；每完成一个页面的迁移，只需把导航中的对应链接切换到新的 /app/ 路径，验证通过后再删除旧 HTML。整体架构如下：

| 请求路径 | 处理方式 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| /、/*.html | 保持现状 | pages.routes.js 继续通过 sendFile 返回旧 HTML 页面 |
| /login（/login.html） | 保持现状 | 共存期登录页继续使用旧页面 |
| /api/* | 保持现状 | 所有 JSON 接口不做任何改动 |
| /app/（含子路径） | 新增：SPA | 返回 Vue3 构建产物；无后缀的子路径统一回退到 index.html（history 路由模式） |
| /app/assets/* | 新增：静态资源 | Vite 构建的 JS/CSS/图片资源 |

共存期的数据与调用关系：

- 浏览器 ↔ 旧 HTML 页面：整页访问，sid Cookie 鉴权，页面内 fetch 调用 /api/*（现状不变）。

- 浏览器 ↔ Vue3 SPA（/app/*）：首次进入加载 SPA 资源，之后由 Vue Router 在前端切换页面，axios 调用 /api/*，sid Cookie 自动携带。

- Express ↔ MySQL/MSSQL：接口与数据访问层完全不动。

- 旧 HTML 与 SPA 之间可以互相通过普通 URL 跳转，因同源且共享 sid，登录态天然互通。

# 五、共存期基础设施搭建（一次性工作）

## 5.1 目录结构

在项目根目录新增 frontend/ 子目录，承载新的 SPA 工程；后端代码保持原位不动：

项目根目录/

├── server.js                 # Express 入口（追加 /app 挂载）

├── routes/                   # 现有后端路由（不动）

├── middleware/               # 现有鉴权中间件（不动）

├── *.html                    # 旧多页页面（迁移完成一个删除一个）

└── frontend/                 # 新增：Vue3 SPA 工程

├── vite.config.js

├── index.html

├── dist/                 # 生产构建产物（由 Express 托管）

└── src/

├── main.js

├── App.vue

├── router/

├── stores/

├── api/

├── layouts/

└── views/

## 5.2 创建前端工程并安装依赖

# 在项目根目录执行

npm create vite@latest frontend -- --template vue

cd frontend

npm install

npm install vue-router@4 pinia element-plus @element-plus/icons-vue axios

## 5.3 Vite 开发代理配置

配置 frontend/vite.config.js：开发服务器（5173 端口）把接口、登录页与旧导航页代理到现有 Express（3456 端口），保证开发期 sid Cookie 与跳转行为与生产一致。

import { defineConfig } from 'vite'

import vue from '@vitejs/plugin-vue'

export default defineConfig({

plugins: [vue()],

base: '/app/',

server: {

port: 5173,

proxy: {

'/api': 'http://localhost:3456',

'/login': 'http://localhost:3456',

'/nav-sidebar.html': 'http://localhost:3456',

},

},

})

## 5.4 后端挂载 SPA 构建产物

在 server.js 的全局中间件区域（现有 express.static 配置之后）追加 /app 前缀的静态托管与 history 路由回退。注意不能影响现有的 / 与 /*.html 路由。

// SPA 构建产物（生产环境）

const spaDist = path.join(__dirname, 'frontend', 'dist');

app.use('/app', express.static(spaDist, { index: false }));

// history 模式回退：无后缀的 /app/xxx 路径统一返回 index.html

app.get(/^\/app(?:\/.*)?$/, (req, res, next) => {

if (req.path.lastIndexOf('.') > req.path.lastIndexOf('/')) {

return next(); // 带后缀的资源文件（js/css/png 等）不走回退

}

res.sendFile(path.join(spaDist, 'index.html'));

});

前端构建在 frontend/ 目录执行 npm run build，产物输出到 frontend/dist；部署时需先构建再启动后端。

## 5.5 新增 /api/auth/me 会话信息接口

SPA 路由守卫需要知道"当前用户是谁、拥有哪些权限"。在 routes/auth.routes.js 中新增一个接口（沿用现有工厂函数已注入的 pool 与 auth）：

// routes/auth.routes.js 内新增

router.get('/auth/me', auth.requireAuth, async (req, res) => {

const username = req.session.username;

const isAdmin = username === 'admin';

let permissions = [];

if (!isAdmin) {

const [rows] = await pool.execute(

'SELECT feature_key FROM user_permissions WHERE username = ? AND is_allowed = 1',

[username]

);

permissions = rows.map(r => r.feature_key);

}

res.json({ username, isAdmin, permissions });

});

admin 用户返回全部权限（前端按 isAdmin 直接放行），普通用户返回 user_permissions 表中已授权的权限点。

## 5.6 前端会话 Store 与 axios 封装

使用 Pinia 保存会话信息；axios 响应拦截器统一处理 401（会话过期）跳转登录，避免每个页面重复处理。

// src/stores/auth.js（要点）

export const useAuthStore = defineStore('auth', () => {

const user = ref(null)

const ready = ref(false)

async function fetchMe() {

const { data } = await axios.get('/api/auth/me')

user.value = data

ready.value = true

}

function can(perm) {

return !!user.value && (user.value.isAdmin || user.value.permissions.includes(perm))

}

return { user, ready, fetchMe, can }

})

// axios 401 统一拦截

axios.interceptors.response.use(

res => res,

err => {

if (err.response?.status === 401) window.location.href = '/login'

return Promise.reject(err)

}

)

## 5.7 路由与守卫

Vue Router 使用 history 模式并以 /app/ 为 base；每个业务路由通过 meta.perm 声明所需权限点（与后端权限点同名），全局守卫调用 /api/auth/me 后统一校验。

// src/router/index.js（要点）

const router = createRouter({

history: createWebHistory('/app/'),

routes: [

{

path: '/user-management',

component: () => import('../views/UserManagement.vue'),

meta: { adminOnly: true },

},

{

path: '/suppliers',

component: () => import('../views/Suppliers.vue'),

meta: { perm: 'supplier_qualifications' },

},

],

})

router.beforeEach(async to => {

const auth = useAuthStore()

if (!auth.ready) {

try { await auth.fetchMe() } catch { return '/login' }

}

if (to.meta.adminOnly && !auth.user.isAdmin) return '/app/forbidden'

if (to.meta.perm && !auth.can(to.meta.perm)) return '/app/forbidden'

return true

})

注意：前端守卫只用于体验（隐藏入口、友好拦截），真正的安全边界仍然是后端每个接口上的 requirePermission，二者必须使用同一套权限点命名。

# 六、单页面标准迁移流程（以"用户管理"为例）

每个页面的迁移都按以下 6 个标准步骤执行，单页面可独立上线、独立回滚：

| 步骤 | 操作内容 |
| --- | --- |
| 1. 新建视图组件 | 在 src/views/ 下新建 UserManagement.vue，用 el-table / el-dialog / el-form 等替换原 HTML 中的表格、弹窗与表单，套用 Element Plus 中文语言包 |
| 2. 搬迁数据逻辑 | 将 user-management.html 内的 fetch('/api/...') 调用原样搬迁到 <script setup>（接口地址、请求参数、鉴权方式不变），建议收口到 src/api/ 下的模块 |
| 3. 注册路由 | 在 src/router/index.js 注册 /app/user-management，并在 meta 中声明 adminOnly: true |
| 4. 权限与异常 | 确认路由守卫生效；接口错误通过 ElMessage 提示，401 由 axios 拦截器统一处理 |
| 5. 切换导航入口 | 在 nav-sidebar.html 中把"用户管理"链接由 user-management.html 改为 /app/user-management（其余未迁移页面链接保持不变） |
| 6. 清理旧页面 | 新页面运行稳定后，删除根目录 user-management.html，并移除 pages.routes.js 中对应的页面注册行 |

# 七、页面清单与迁移批次建议

## 7.1 现有页面清单（按模块）

| 模块 | 现有页面 | 权限点 |
| --- | --- | --- |
| 生产记录打印 | index.html select-print-record.html entry-print-record.html | print |
| 组织/权限管理 | user-management.html company-management.html department-management.html permission-admin.html | admin |
| 培训记录 | training-records.html annual-training-plan.html user-training-record.html | training_records |
| 供应商资质 | suppliers.html supplier-qualifications.html supplier-qualification-logs.html qualification-types.html entry-supplier-qualifications.html product-list.html | supplier_qualifications |
| COA 报告 | coa-product-data.html coa-client-data.html coa-seal-data.html coa-report-application.html deviation-report.html deviation-report-detail.html | coa_report |
| 领值推送 | instrument-meter.html weekly-overdue-workorder-push.html daily-overdue-workorder-push.html qc-maintenance-push.html unprocessed-request-push.html new-repair-push.html new-issue-push.html push-logs.html | instrument_meter |
| 日志 | logs.html production-record-print-log.html operation-logs.html | logs / operation_logs |
| 审批流 | workflow-tasks.html workflow-designer.html workflow-definitions.html | 登录即可 / workflow_design |
| OCR | ocr-recognize.html ocr-template-design.html | ocr_recognize / ocr_template_design |
| 其他 | template-admin.html backup-management.html daping.html（大屏） nav-sidebar.html 等导航页 login.html | template_admin / backup_management / dashboard / 登录即可 |

## 7.2 迁移批次建议

| 批次 | 范围 | 选择理由 |
| --- | --- | --- |
| 第一批 | 组织管理 3 页 + 权限管理 1 页 | 标准增删改查页面，业务边界清晰，用于跑通迁移流程与组件规范 |
| 第二批 | 培训记录 3 页、供应商资质 6 页、日志 3 页 | 以列表 + 表单 + 详情为主，复用第一批沉淀的表格/弹窗组件 |
| 第三批 | 导航壳（nav-sidebar → MainLayout）、COA 6 页、领值推送 8 页、备份管理 | 导航壳迁移后，新页面侧边栏统一为 el-menu，后续页面只加路由；业务页批量切换 |
| 第四批 | 生产记录打印 3 页、审批流 3 页 | 涉及打印链路与审批交互，在平台稳定后迁移 |
| 第五批 | 模板管理、OCR 2 页、大屏 | 涉及富文本/画布/可视化重交互，需单独评估组件选型，最后处理 |
| 最后 | 登录页 login.html | 共存期统一使用旧登录页；全部业务页迁移完成后再替换为 SPA 登录页 |

# 八、专项注意事项

### 8.1 登录页

- 共存期不新建 SPA 登录页，未登录访问 /app/* 时守卫跳转到现有 /login，登录成功后再跳回。

- 这样系统中始终只有一套登录实现，避免双登录页样式与逻辑漂移。

### 8.2 导航壳

- 建议在第三批优先把 nav-sidebar.html 迁移为 SPA 的 MainLayout（el-container + el-menu + router-view）。

- 迁移完成前，侧边栏内已迁移页面链接指向 /app/xxx、未迁移页面仍指向 xxx.html，两类链接可以长期并存。

### 8.3 复杂页面

- workflow-designer.html（流程画布）、ocr-template-design.html（模板设计）、daping.html（大屏）涉及画布与可视化，迁移前需单独做组件选型（如图形编辑库、ECharts 等）。

- template-admin.html 涉及打印模板富文本/样式编辑，迁移时需保留 templates/ 目录下模板渲染逻辑的兼容性。

### 8.4 打印链路

- 生产记录打印依赖后端 Puppeteer/PDF 服务，迁移前端时只改页面形态，提交给后端的打印数据结构必须保持不变。

### 8.5 部署

- 部署流程中增加 frontend 构建步骤（npm run build），并确保 frontend/dist 随部署包发布；后端启动方式与端口（3456）不变。

# 九、风险评估与回滚方案

| 风险 | 影响 | 应对措施 |
| --- | --- | --- |
| 共存期新旧链接混杂，用户迷失 | 中 | 所有入口统一从导航壳进入；迁移期内旧链接保持可用，不做重定向强制切换 |
| SPA history 模式刷新出现 404 | 中 | 后端配置 /app/* 回退到 index.html；资源文件按后缀区分不走回退 |
| 会话过期前端无感知 | 低 | axios 拦截器统一捕获 401 并跳转 /login |
| 前端路由守卫被绕过 | 低 | 后端 requirePermission 在每个接口独立鉴权，守卫仅做体验层；权限点命名保持一致 |
| 新迁移页面存在缺陷 | 中 | 导航链接切回旧 xxx.html 即可立即回滚，旧文件在该页面稳定运行前不删除 |
| 部署遗漏前端构建产物 | 中 | 部署脚本固化"先 build 后启动"顺序；后端启动时检测 frontend/dist 是否存在 |
| Element Plus 风格与旧页面风格不一致 | 低 | 共存期允许新旧视觉并存；通过统一主题变量逐步收敛 |

## 回滚原则

- 单页回滚：把导航链接改回旧 HTML 路径，秒级回滚，无需发版后端。

- 整体回滚：移除 server.js 中 /app 挂载（或部署旧版本后端），旧 MPA 体系完整保留，业务不受影响。

- 迁移完成一个、验证一个、删除一个旧文件；未验证通过的旧 HTML 与 pages.routes.js 注册项一律保留。

# 附：单页迁移完成检查要点

- 页面所有查询、新增、编辑、删除功能与旧页面行为一致。

- 无权限用户看不到入口（菜单），直接访问 URL 被守卫拦截，直接调接口被后端拒绝。

- 会话过期后操作触发 401，能正确跳转登录页。

- 浏览器刷新 /app/xxx 不出现 404。

- 导航入口已切换，旧 HTML 文件与 pages.routes.js 注册项在稳定运行后清理。